[Fecha]

[nombre de la materia]

[código de la materia]

PROYECTO NN

[nombre del estudiante]

Contenido

Inicialización	2

Análisis	2

Planificación	2

Diseño	2

Implementación	2

Despliegue	2

Verificación y Validación	2

Bibliografía	2

UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO
FACULTAD DE INGENIERÍA

INFORME DE PROYECTO: SISTEMA DE GESTIÓN DE NÓMINA Y ROL DE PAGOS (ECUADOR 2026)

Materia: Desarrollo Software Web (DSW-2026)
Estudiante: Rolando Samaniego
Fecha: 29 de Julio de 2026

Contenido General

1. Inicialización

2. Análisis

3. Planificación

4. Diseño

5. Implementación

6. Despliegue

7. Verificación y Validación

8. Bibliografía

1. Inicialización

El presente proyecto corresponde al desarrollo e implementación del Sistema Automatizado de Gestión de Nómina y Rol de Pagos, diseñado bajo la normativa laboral y tributaria vigente en la República del Ecuador para el año 2026 (Salario Básico Unificado de $460.00).

1.1 Objetivos del Proyecto

• Objetivo General:

Desarrollar una solución web integral y desacoplada compuesta por un backend API REST en FastAPI y un frontend interactivo en Django, para automatizar el registro de empleados, la captura de novedades mensuales, el cálculo del rol de pagos de ley, la conciliación bancaria y la exportación de archivos SAT.

• Objetivos Específicos:

1. Implementar un backend en FastAPI con persistencia en Supabase (PostgreSQL) y mecanismo de robustez local (Fallback en memoria).

2. Construir un frontend SSR en Django aplicando el sistema de diseño Windmill Dashboard (Tailwind CSS + Alpine.js).

3. Garantizar el cumplimiento automático de la legislación laboral ecuatoriana (Aporte IESS 9.45%, Décimos 13ro/14to, Fondos de Reserva 8.33%).

4. Proveer herramientas de valor agregado como la conciliación bancaria de anticipos y la generación del archivo plano SAT.

2. Análisis

Durante la fase de análisis se identificaron los requerimientos del sistema y las leyes laborales del Ecuador que rigen la nómina.

2.1 Requerimientos Funcionales (RF)

| ID Requisito | Nombre del Requisito | Descripción de Funcionalidad |
| --- | --- | --- |
| RF-1 | Gestión de empleados | Registrar y administrar datos de empleados: cédula, nombres, aporte IESS, bonificaciones, cuenta bancaria, préstamos, décimos y fondos de reserva. |
| RF-2 | Registro de novedades | Registrar anticipos de sueldo, préstamos al IESS, descuentos y reembolsos previas al cálculo mensual. |
| RF-3 | Cálculo automático | Calcular automáticamente la nómina mensual aplicando novedades e ingresos gravables sin planillas manuales. |
| RF-4 | Validación de descuentos | Descontar anticipos y préstamos en el período y verificar que el neto a pagar no sea negativo (< $0.00). |
| RF-5 | Conciliación de anticipos | Cruzar automáticamente transacciones bancarias contra los anticipos registrados en el sistema. |
| RF-6 | Archivo de pago SAT | Generar el archivo plano (.txt) compatible con el sistema de transferencias masivas del banco SAT. |
| RF-7 | Estado de pago | Registrar y notificar el estado del pago (procesado/fallido) emitido por el sistema bancario. |
| RF-8 | Normativa legal | Aplicar fórmulas automáticas actualizables (SBU $460, IESS 9.45%, 13ro, 14to, Fondos de Reserva 8.33%). |
| RF-9 | Reportes y Rol Individual | Generar el reporte de Rol de Pagos individual por empleado listo para visualizar e imprimir en PDF. |
| RF-10 | Histórico de nóminas | Almacenar y consultar el histórico de nóminas procesadas por mes/período con filtros de búsqueda. |

2.2 Historias de Usuario (HU)

• Historia de Usuario 1 (Usuario Sin Autenticación - Público):

Como usuario visitante, quiero acceder a la pantalla de inicio de sesión y registrarme en la plataforma, para autenticarme de manera segura e ingresar al sistema.

• Historia de Usuario 2 (Usuario Autenticado - Con Permisos):

Como administrador de Recursos Humanos autenticado, quiero ingresar empleados, registrar sus novedades del mes y ejecutar el cálculo de la nómina, para obtener el rol de pagos y el archivo de transferencias bancarias SAT.

2.3 Reglas de Negocio (RN)

1. RN-01 (Salario Básico Unificado): El sueldo básico ingresado no puede ser menor a $460.00 USD.

2. RN-02 (Unicidad de Cédula): La cédula de identidad debe ser única por empleado (clave primaria).

3. RN-03 (Aporte IESS): Se deduce el 9.45% de aporte personal sobre ingresos gravables (Sueldo + Bonos).

4. RN-04 (Neto No Negativo): El neto a pagar resultante no puede ser menor a $0.00 USD.

5. RN-05 (Mensualización): Los décimos (13ro/14to) y fondos de reserva (8.33%) se pagan mensualmente si el empleado los tiene activos.

3. Planificación

Para la gestión ágil del desarrollo se organizó el proyecto en un repositorio Git centralizado y se estructuró la estrategia de integración continua.

3.1 Repositorio y Estrategia de Ramas (Git Flow)

Se utilizó Git para el control de versiones con la siguiente arquitectura de ramas:

• main: Rama de producción estable con el código funcional listo.

• develop: Rama de integración para compilar cambios de frontend y backend.

• feature/fastapi-backend: Rama dedicada al desarrollo de endpoints y modelos en FastAPI.

• feature/django-frontend: Rama para la construcción de vistas y plantillas en Django.

3.2 Roles y Responsabilidades

• Rolando Samaniego: Arquitecto de Software & Desarrollador Full-Stack (Backend FastAPI, Frontend Django, Integración Supabase Auth y Pruebas E2E).

4. Diseño

La arquitectura del sistema sigue el patrón desacoplado cliente-servidor (REST API + SSR).

4.1 Modelo de Datos (Pydantic & PostgreSQL Supabase)

El sistema administra 3 entidades principales:

1. Empleado: cedula, nombres, sueldo_basico, aporte_iess, bonificaciones, cuenta_bancaria, prestamos, decimos, fondos_reserva.

2. Novedad: empleado_cedula, anticipos, prestamo_iess, descuentos, reembolsos, periodo.

3. Nomina: empleado_cedula, periodo, sueldo_basico, bonificaciones, decimo_tercero, decimo_cuarto, fondos_reserva, descuento_iess, neto_pagar, estado_pago.

4.2 Diseño de Interfaz de Usuario

El Frontend en Django implementa el diseño Windmill Dashboard utilizando Tailwind CSS para estilos responsivos, Alpine.js para la interactividad reactiva en cliente y modo oscuro/claro integrado.

5. Implementación

El proyecto se desarrolló dividiendo responsabilidades en dos aplicaciones de software independientes:

5.1 Backend API (FastAPI)

Desarrollado en Python 3.13 / FastAPI con los siguientes componentes:

• main.py: Archivo principal con 12 endpoints para Autenticación Supabase, CRUD de Empleados, Novedades, Cálculo de Nómina, Conciliación Bancaria, Generación SAT y Registro de Estado de Pago.

• Persistencia Híbrida: Conexión nativa a Supabase con ejecuciones PostgREST y mecanismo de Fallback en memoria local para alta disponibilidad.

5.2 Frontend Web (Django)

Desarrollado en Django 6.0 con 5 aplicaciones modulares (authentication, dashboard, empleados, novedades, nominas).

• api_client.py: Cliente HTTP centralizado con `requests` que inyecta automáticamente el token Bearer en los encabezados HTTP.

• Plantillas HTML: Vistas con formularios de captura, tabla histórica de roles, módulo de conciliación y vista imprimible del Rol Individual de Pagos.

6. Despliegue

Guía de instalación y comandos para la puesta en marcha local:

1. Backend FastAPI: Ejecutar `uvicorn main:app --reload --port 8000` en la carpeta del backend.

2. Frontend Django: Ejecutar `python manage.py runserver 8001` en la carpeta `web_nomina_frontend`.

3. Acceso: Navegar a `http://127.0.0.1:8001` para el frontend y `http://127.0.0.1:8000/docs` para la documentación OpenAPI.

7. Verificación y Validación

Se ejecutó una suite automatizada de pruebas HTTP (`pruebas/run_tests.py`) para validar los endpoints y las reglas de negocio.

7.1 Matriz de Casos de Prueba Ejecutados

| ID Prueba | Endpoint / Operación | Entrada / Payload | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | GET /empleados/ | Consulta general | 200 OK - Aprobado |
| TC-02 | POST /empleados/ | JSON Empleado Carlos Mendoza | 200 OK - Aprobado |
| TC-03 | GET /empleados/1723456701 | Detalle de cédula | 200 OK - Aprobado |
| TC-04 | POST /empleados/ (Duplicado) | Cédula repetida | 400 Bad Request - Aprobado |
| TC-05 | POST /empleados/ (Sueldo < 0) | Sueldo -100 | 400 Bad Request - Aprobado |
| TC-06 | POST /empleados_form/ | Formulario Ana Silva | 201 Created - Aprobado |
| TC-07 | POST /empleados_form/ (Sueldo < $460) | Sueldo $350 (Menor a SBU) | 400 Bad Request - Aprobado |
| TC-08 | PUT /empleados/1723456701 | Actualización datos | 200 OK - Aprobado |
| TC-09 | DELETE /empleados/1723456701 | Eliminar empleado | 200 OK - Aprobado |
| TC-10 | GET /empleados/1723456701 | Verificación borrado | 404 Not Found - Aprobado |

8. Bibliografía

• Asana. (2026). Historias de usuario: 3 ejemplos para generar valor para el usuario. Recuperado de https://asana.com/es/resources/user-stories

• Código del Trabajo del Ecuador. (2026). Normativa de remuneraciones, décimos y fondos de reserva. Registro Oficial del Ecuador.

• Django Software Foundation. (2026). Django Documentation (v6.0). Recuperado de https://docs.djangoproject.com/

• Tiangolo, S. (2026). FastAPI Framework documentation. Recuperado de https://fastapi.tiangolo.com/

• Supabase Inc. (2026). Supabase Python Client & PostgREST API Docs. Recuperado de https://supabase.com/docs